Fönsterrenovering kommer att utföras i fastigheten mellan 21 augusti – 22 september

Vi behöver tillträde till er lägenhet de flesta vardagar under tidsperioden och behöver därför nycklar. För att säkerställa en bra och smidig start försöker vi märka upp några lägenheter redan vid nyckelinsamlingen.

**Nyckelinsamling** och start uppmärkning fönster

Sköntorpsvägen 124: fredag 18 augusti kl 08,00–08,30 längst ner i porten

* Allt arbete utförs inifrån lägenheterna.
* **Plocka bort allt från fönstren och ca 2 meter runtomkring**, gäller samtliga fönster och terrasser/balkonger. Vi ansvarar ej för icke bortplockade saker.
* Rulla ihop mattor så att en fri väg lämnas till ytterdörren. Vi täcker sedan golvet framför fönstren med skyddsmattor.
* Vid arbetet används slipmaskin med dammsugare för att minska dammspridning. Efter färdigställt arbete utförs en enklare grovstädning av ytorna runt fönstren.

**Tidplan**

Sköntorpsvägen 124, vån 10–7: 21 augusti – 8 september

Sköntorpsvägen 124, vån 6–4: 28 augusti – 15 september

Sköntorpsvägen 124, vån 3–bv: 4 – 22 september

**Arbetsgången är följande**:

* Bågarna separeras. Ytterbågarna tas till verkstad, innerbågarna hänger kvar.
* Vid tillval, tex invändig målning plockas alla fönster ut i sin helhet och transporters till verkstad.
* Fönsterskydd i form av ”paraplyer” monteras.
* Karmarna, som sitter fast i fasaden, behandlas inifrån lägenheterna.
* Persienner kommer att sitta kvar, uttjänta persienner ansvarar vi ej för.
* Fönstren skrapas, slipas, kittas, målas utvändigt och nya tätlister monteras.
* Bågarna hängs tillbaka och synas av.

**Kontaktperson Mälardalens Fönsterrenovering AB:**

**Mathias Olsson, projektledare**

**Mail: mathias@malardalen.nu**

**Tel: 08-120 211 01**

**För de boende som önskar kan vi även:**

Måla fönster och balkongdörrar invändigt inkl alla mellansidor. Pris per båge inklusive karmdel. Obs! ofta fler bågar i ett fönster, exempelvis 2 bågar i ett dubbelfönster.

Måla foder, nischer och fönsterbänkar. Markera nedan hur många så ringer vi upp er för prisuppgift.

Montera ljuddämpade glas.

Montera persienner.

**Klipp av och lämna nedanstående beställning ifylld och underskriven till projektledaren vid start eller tejpa upp den på ett fönster om du inte kan vara hemma.**

**✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Beställning**

**Härmed beställer jag/vi följande arbete (pris inkl moms):**

Invändig målning fönsterbåge 1800kr/båge (efter ROT 1314kr) \_\_\_\_\_\_\_ st

Invändig målning balkongdörr 2500kr/båge (efter ROT 1825kr) \_\_\_\_\_\_\_ st

Invändig målning foder, nischer och fönsterbänkar (offereras på plats) \_\_\_\_\_\_\_ st

Persienner 850kr/st (ej giltigt för rot-avdrag) \_\_\_\_\_\_\_ st

Ljud- & energireducerande glas 1800kr/båge (ej giltigt för rot-avdrag) \_\_\_\_\_\_\_ st

**Jag vill nyttja ROT avdrag** och är införstådd med att en avgift om 300kr debiteras för den administrativa hanteringen. För att nyttja ROT avdrag måste lägenhetsnummer och personnummer tillhandahållas.

**Ja Nej**

**Namn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Adress: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Lägenhetsbeteckning (OBS! 4 siffror): \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Personnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Underskrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**